OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Powiat Nakielski

ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54

89-100 Nakło nad Notecią

zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie do 30.000 euro

na wymianę 3 okien zewnętrznych w auli budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego   
w Nakle nad Notecią.

(niniejsze postępowanie nie podlega procedurze pokreślonej w ustawie Prawo zamówień publicznych   
i prowadzone jest na zasadach określonych Zarządzeniem nr 24/14 Starosty Nakielskiego z dnia   
15 kwietnia 2014r. w sprawie organizacji systemu udzielania oraz realizacji zamówień publicznych   
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro).

Nakło nad Notecią, dnia 5 lipca 2016 r.

**INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW**

1. **Nazwa komórki odpowiedzialnej za przygotowanie zamówienia oraz osoby merytorycznie odpowiedzialnej za zamówienie**

Powiat Nakielski

ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 54

89-100 Nakło nad Notecią

Wydział Rozwoju

Łukasz Bzdawka - Podinspektor

tel. 52 386 66 29

fax 52 386 66 25

e-mail: lukasz.bzdawka@powiat-nakielski.pl

NIP 5581724333

REGON 092350866

1. **Opis przedmiotu zamówienia**
   * 1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana 3 okien w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią (ul. Gimnazjalna 3, 89-100 Nakło nad Notecią).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa (projekt budowlany   
i wykonawczy), który stanowi załącznik do powyższego ogłoszenia.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych i alternatywnych.

1. **Termin realizacji zamówienia**

Termin realizacji zamówienia: od dnia 18 lipca 2016r. do dnia 30 września 2016r.

1. **Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców.**

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia musza spełniać niżej wymienione warunki udziału w postepowaniu, dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia z zakresu objętym zamówieniem. Warunek zostanie spełniony w przypadku wykazania przez Wykonawcę posiadania wiedzy i doświadczenia, poprzez wykazanie wykonania przez wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na montażu drewnianej stolarki okiennej o wartości brutto nie mniejszej niż 20.000,00 zł. Wykazana robota budowlana musi być wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Dowodem potwierdzającym może być: - poświadczenie, - inny dokument jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. (czy niezbędne jest doświadczenie, kwota, drewniana stolarka). Zamawiający może zażądać dodatkowych wyjaśnień i poświadczeń potwierdzających doświadczenie.
3. Dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, na każdą funkcję wymienioną poniżej, które spełniają następujące wymagania: - kierownik budowy posiadający min. 18-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych na obiektach zabytkowych i kwalifikacje, o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1466 z późn. zm.), posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, posiadająca min. 36-miesięczne doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku wykazania przez Wykonawcę posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej minimum wartości brutto oferty.
5. **Dokumenty wymagane od Wykonawców:**
   * + 1. formularz ofert – załącznik nr 1,
       2. wykaz robót – załącznik nr 2,
       3. wykaz osób – załącznik nr 3,
       4. oświadczenie o posiadaniu uprawnień – załącznik nr 4,
       5. pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika,
       6. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej   
          z przedmiotem zamówienia.
       7. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony   
          nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

**VII. Miejsce oraz termin składania ofert.**

Ofertę należy złożyć w biurze podawczym w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią przy   
ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią w terminie najpóźniej do dnia **11 lipca 2016 r.   
do godz. 10.00.**

Koperta musi być zaadresowana na Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 54 89-100 Nakło nad Notecią oraz dopisek „**Oferta na wymianę stolarki okiennej w I LO w Nakle nad Notecią”** oraz **„nie otwierać przed 11 lipca 2016 r. 10.15”.**

Otwarcie nastąpi w:

Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią

Ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54

89-100 Nakło nad Notecią

**dnia 11 lipca 2016 r. o godz. 10.15.**

**VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty**

Cena powinna być podana: cyfrowo i słownie w złotych polskich. Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawcę w formularzu oferty sporządzonym na podstawie *wzoru Zamawiającego*, czyli w układzie podanym w tym formularzu umożliwiającym porównanie ofert.

Cena oferty winna uwzględniać wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, a w szczególności:

* 1. formę wynagrodzenia ustalaną na podstawie niezmiennej ceny jednostkowej,
  2. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia,
  3. wykonanie zobowiązań na warunkach określonych we wzorze umowy,
  4. cena oferty musi być ceną brutto, (czyli zawierać podatek VAT oraz inne podatki i daniny publiczne) wyrażoną w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
  5. dopuszcza się możliwość zmiany ceny w trakcie realizacji umowy, pod warunkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

1. **Kryterium wyboru oferty**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium Cena 100%.

Cena - 100% **przy zastosowaniu wzoru:**

**najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert**

**-------------------------------------------------------------------- X 100 pkt**

**cenę oferty badanej**

Ofertą najkorzystniejszą zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów. Wykonawcy zostaną powiadomieni o wyborze oferty pisemnie.

Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy stanowiący **załącznik nr 5.**

**Załączniki:**

* + 1. Formularz oferty.
    2. Wykaz robót.
    3. Wykaz osób.
    4. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień.
    5. Projekt umowy.
    6. Projekt budowlany i wykonawczy.

Załącznik nr 1

……………………, dnia ………….. 2016 r.

Dane Wykonawcy:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy: |  |
| Adres: |  |
| Nr telefonu: |  |
| Nr faxu: |  |
| Adres e-mail: |  |
| NIP: |  |
| REGON: |  |

**Powiat Nakielski**

**ul. Dąbrowskiego 54**

**89-100 Nakło nad Notecią**

**OFERTA**

Niniejszym zgłaszam przystąpienie do postępowania na **wymianę 3 okien w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią (ul. Gimnazjalna 3, 89-100 Nakło nad Notecią).**

**Oświadczam, że:**

1. w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu   
   i terminie określonym przez Zamawiającego,
2. Jako osobę upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym wyznaczam p. ……………..   
   nr tel. ……………………… .
3. Zamówienie zamierzam powierzyć Podwykonawcom w następującym zakresie: ….… .

Oferuję wykonać niniejsze zamówienie za cenę:

netto …………………………………… zł

Słownie ……………………………………………………………………………………

Podatek VAT 23% - ………………………… zł

Słownie ……………………………………………………………………………………

brutto …………………………………… zł

Słownie ……………………………………………………………………………………

Załącznik nr 2

**WYKAZ ROBÓT**

Wymiana 3 okien zewnętrznych w auli budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego   
w Nakle nad Notecią.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Lp.* | *Przedmiot zamówienia* | *Całkowita wartość brutto roboty budowlanej w PLN* | *Termin wykonania* | *Miejsce wykonania,*  *Nazwa zamawiającego* |
|  |  |  |  |  |

Do oferty należy załączyć dowody określające czy roboty wymienione w powyższym wykazie zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodami o których mowa powyżej są:

- poświadczenie lub,

- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest   
w stanie uzyskać poświadczenia

..........................................................

*Podpis(y) osób upoważnionych do składania*

*oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*

Załącznik nr 3

........................ dnia.....................…..

Nazwa i adres Wykonawcy:

...............................................

...............................................

**WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Imię i nazwisko** | **Uprawnienia zawodowe z podaniem ich numeru** | **Doświadczenie/**  **(w latach)  z podaniem wykonanych prac** | **Zakres wykonywanych czynności** | **Podstawa dysponowania osobą** |
|  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest załączyć:

Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

Jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował musi do oferty dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

……………......................................................

*Podpis(y) osób upoważnionych do składania*

*oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*

Załącznik nr 4

**OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ PRZEZ OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ   
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA**

Nazwa i adres wykonawcy ....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe składanie zeznań, że wskazane w złożonym wykazie osoby (stanowiącego załącznik nr 3), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

.......................................................

*Podpis(y) osób upoważnionych do składania*

*oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*

Załącznik nr 5

WZÓR

UMOWA NR …../2016

zawarta dnia ……….. 2016 r. w Nakle nad Notecią pomiędzy Powiatem Nakielskim zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. Tomasza Miłowskiego – Starostę Nakielskiego,

2. Andrzeja Kindermana – Wicestarostę Nakielskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Piotra Chudzyńskiego,

a

……………………działającą na podstawie ………………….., NIP ………….., REGON …………….., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1. …………………….

zwanymi w dalszej części łącznie „Stronami”, a każdy z nich oddzielnie „Stroną”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie organizacji systemu udzielania oraz realizacji zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro wg Zarządzenia Nr 24/14 Starosty Nakielskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wymianie 3 okien w auli budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią, zwane dalej budową.
2. Opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja techniczna: projekt budowlano-wykonawczy (załącznik nr 3) oraz oferta wykonawcy (załącznik nr 1). Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
3. Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w dokumentacji technicznej.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną oraz warunków zapytania ofertowego i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy   
   wi nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
5. Zamawiający dopuszcza zmiany materiałów przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują obniżenia parametrów tych materiałów i urządzeń lub instalacji oraz zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:
   1. powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,
   2. powodujące poprawienie parametrów technicznych,
   3. wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
6. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń lub instalacji przedstawionych w ofercie, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.
7. Zmiany, o których mowa w ust 3-6 niniejszego paragrafu, muszą być każdorazowo zatwierdzane przez projektanta i Zamawiającego.

§2

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy …………, posiadający uprawnienia budowlane nr …………….. – w oraz zaświadczenie   
   o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr ewid. ………………..
2. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie osoba uprawniona przez niego   
   na mocy pełnomocnictwa.
3. Przedstawiciel Zamawiającego oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego (jeśli inspektorzy byli powołani) zostaną wskazani Wykonawcy do dnia przekazania terenu budowy.
4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego działają w imieniu Zamawiającego.
5. Kierownik budowy musi posiadać doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych na obiektach zabytkowych i kwalifikacje, o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1466 z późn. zm.).

§3

Obowiązki stron

* + 1. Do obowiązków Zamawiającego w szczególności należy:
  1. protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy po podpisaniu umowy lub w innym terminie uzgodnionym między stronami,
  2. przekazanie kompletu dokumentacji technicznej (w tym m.in. dziennika budowy)   
     w dniu przekazania frontu robót,
  3. zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego §1 umowy (jeśli inspektorzy byli powołani),
     1. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:
  4. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót,
  5. zatrudnienie osób do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót lub innych osób zaakceptowanych przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje osoby jeśli posiadają kwalifikacje i doświadczenie,
  6. przyjęcie terenu budowy. Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie skutki prowadzonych prac budowlanych, w tym za mienie pozostawione na terenie wykonywanych prac,
  7. wykonania pomiarów rzeczywistych istniejącego budynku przed wykonaniem konstrukcji i robót budowlano-montażowych w celu weryfikacji wymiarów   
     z dokumentacji technicznej,
  8. utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,
  9. zorganizowanie zaplecza i placu budowy w tym wygrodzenia terenu,
  10. zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych zewnętrznych, przebiegających przy budynku na czas wykonania robót,
  11. zabezpieczenie mienia Zamawiającego przed uszkodzeniem i przed zniszczeniem   
      w trakcie prowadzonych robót,
  12. przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. w trakcie wykonywania robót,
  13. oczyszczenie nawierzchni ulic i chodników przyległych lub sąsiednich do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową,
  14. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,
  15. stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia   
      do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy,
  16. pokrycie kosztów energii elektrycznej, wody zużytych do wykonania przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy w sposób ryczałtowy 5zł brutto za dzień do dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru robót, płatnie na podstawie faktury wystawionej na wykonawcę po wykonaniu robót,
  17. prowadzenie dziennika budowy przez kierownika budowy,
  18. bezzwłoczne, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni, zawiadomienie Zamawiającego   
      o złożeniu wniosku o upadłość.

§4

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

* + 1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, dokumentacją techniczną i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie. Wykonawca świadomy jest zakresu wykonania wszystkich robót budowlano-montażowych oraz wykończeniowych niezbędnych do wykonania całości zadnia,
    2. Wykonawca, oświadcza że zapoznał się z wbudowaną infrastrukturą na terenie budowy   
       i o konieczności jej zabezpieczenia przed uszkodzeniem w trakcie wykonywanej budowy.
    3. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy będzie możliwy do realizacji z udziałem Podwykonawców.

§ 5

Podwykonawstwo

* + 1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
    2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
    3. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1. niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.
   * 1. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.
     2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
     3. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.
     4. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.
     5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
     6. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
     7. Przepisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
     8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
     9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
     10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
     11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
     12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:
   1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
   2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
   3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
      1. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
      2. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.
      3. Przepisy § 5 nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
      4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jak to by były jego własne.
      5. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
      6. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 20, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane – w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

§ 6

Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie **do 30.09.2016r.**

§7

Odbiór robót

1. Przedmiotem odbioru końcowego robót jest całość robót budowlano-montażowych przedmiotu umowy z zagospodarowaniem terenu. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie.
2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego (jeśli inspektorzy byli powołani).
3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego (jeśli inspektor byli powołani), Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej,

3) protokołów technicznych,

4) protokołów badań,

6) atestów i certyfikatów jakości poświadczonych przez sprzedawcę materiałów, które zostały wbudowane,

7) pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy.

1. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.
2. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego pisemnie. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.
3. Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczególności terminy na usuniecie wad, opis wad, termin na ponowne wykonanie przedmiotu umowy.
4. Strony przyjmują za dzień wykonania umowy:
   1. dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego w przypadku dokonania odbioru bez zastrzeżeń, lub dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego w przypadku usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia odbioru końcowego,
   2. dzień zgłoszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nienadających się do usunięcia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia odbioru końcowego lub nie zakończenia w całości przedmiotu umowy,
   3. dzień zgłoszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad istotnych nienadających się do usunięcia powodujących ponowne wykonanie przedmiotu umowy.

§8

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Za wykonanie całego przedmiotu umowy, określonego w §1 ust. 1 niniejszej umowy, strony umowy ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
2. Brutto (wraz z podatkiem VAT): **…………. zł** słownie: ………………. zł …/100w tym podatek VAT 23% w wysokości: …………….. zł, słownie: ……………… zł …/100.
3. Cena netto w wysokości: ………. zł, słownie: ……… zł …/100.
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Zawiera ono ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne wynikające z niniejszej umowy.
5. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z dokumentacji technicznej, przedmiarów, jak również nieujęte bez których nie można wykonać realizacji zamówienia.
6. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac koniecznych do wykonania.
7. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonaną robotę nastąpi fakturą końcową wystawioną po dokonaniu końcowego odbioru robót.
8. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół końcowego odbioru robót stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.
9. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§9

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.
2. Termin gwarancji ustala się na 60 miesięcy. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na czas udzielenia gwarancji. Gwarancja i rękojmia rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
4. Gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.
5. Gwarancja obejmuje wszystkie wbudowane materiały i urządzenia.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.
7. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:
   1. żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,
   2. żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
   3. W przypadku nieusunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt Wykonawcy przez Zamawiającego.
8. Po stwierdzeniu wszelkich wad lub usterek w okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek bezpłatnego ich usunięcia, w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia pisemnego zgłoszenia.
9. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający będzie miał uprawnienie do dokonania usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z przyczyn innych niż tkwiące w przedmiocie umowy, a w szczególności powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, zdarzeń losowych.
11. Z zastrzeżeniem ust. 9, wszelkie zmiany i naprawy przedmiotu umowy dokonane przez Zamawiającego bez zgody Wykonawcy powodują utratę gwarancji.
12. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wad nie mógł w sposób pełny korzystać z przedmiotu umowy.
13. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem.
14. Zgłoszenie wad przedmiotu umowy, będzie następowało w formie pisemnej, w terminie 7 dni liczonych od dnia stwierdzenia wady

§10

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia umowy, w szczególności:
   1. Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje roboty na co najmniej 7 dni;
   2. Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego;
   3. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne;
   4. Po powzięciu informacji o złożeniu wniosku do właściwego Sądu o ogłoszeniu upadłości przez Wykonawcę.
3. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający narusza w sposób istotny postanowienia umowy, w szczególności zalega z płatnością wymaganych należności powyżej 30 dni, z zastrzeżeniem §5.
4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 14 dni od ujawnienia się okoliczności uzasadniającej złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, pod rygorem nieważności w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
5. W razie odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
   * + 1. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
       2. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od niniejszej umowy,
       3. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
       4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
       5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od spisania protokołu inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. W przypadku nie wykonania tego obowiązku, dokona tego Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. Poniesione z tego tytułu koszty zostaną potrącone z należności Wykonawcy.
       6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru robót i rozliczonych analogicznie do zasad określonych w § 8.

§11

Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

* + - 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
      2. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto, określonego w §8 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,
      3. za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, a także w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto, określonego w §8 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,
      4. za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonej w §8 ust. 1 niniejszej umowy jako odszkodowanie za niewykonanie umowy,
      5. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1,0% wynagrodzenia należnego podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia,
      6. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §8 ust. 1 niniejszej umowy,
      7. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §8 ust. 1 niniejszej umowy,
      8. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §8 ust. 1 niniejszej umowy.
      9. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody dochodzonego w trybie art. 471 Kodeksu cywilnego.
      10. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:
      11. za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,
      12. za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.
      13. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.
      14. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury.

§12

Zmiany w umowie

* + - 1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takich zmian.

1. Zamawiający dopuszcza zmianę w treści niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
   * + 1. terminu realizacji zamówienia,
       2. warunków płatności, w tym również zmiany terminów płatności,
       3. kierownika budowy, pod warunkiem zachowania kwalifikacji zawodowych,
       4. ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
       5. zamiany materiałów i urządzeń lub instalacji przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego i będą:
2. powodować obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy lub,
3. powodować poprawienie parametrów technicznych lub,
4. wynikać z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń lub instalacji przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Zmiany materiałów i urządzeń muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem oraz nie zmienią ceny wykonania przedmiotu zamówienia.

1. Zmiana treści niniejszej umowy nie może być niekorzystna dla Zamawiającego.

§13

Postanowienia końcowe.

* + - 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, zwłaszcza dotyczące umowy o roboty budowlane i o dzieło.

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.
2. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub innego potwierdzonego doręczenia na następujący adres:

|  |  |
| --- | --- |
| Zamawiający:  Powiat Nakielski  ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54  89-100 Nakło nad Notecią | Wykonawca:  ………………………….. |

Każda ze stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

1. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.
2. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki stronny poddają rozstrzygnięciu przez sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający: Wykonawca:

………………………………………… ……………………………………